|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realiseren** | | | | | |
| **Sub taak** | **Begin datum** | **Eind datum** | **Duur** | **Wie** | **opleveringen** |
| 1. Database incidenten inrichten | 10-4-2017 | 13-4-2017 | 4,5H | Armand/Kaan | D |
| 2.1 Overzicht incidenten maken. | 13-4-2017 | 20-4-2017 | 2H | Armand/Kaan | D |
| 2.2 Functie formulier toevoegen maken | 20-4-2017 | 27-4-2017 | 1,5H | Armand/Kaan | D |
| 2.3 incidenten overzicht data laten ophalen uit mysql | 27-4-2017 | 4-5-2017 | 3H | Armand/Kaan | D |
| 2.4 Formulier data verzenden naar mysql | 4-5-2017 | 11-5-2017 | 3H | Armand/Kaan | D |
| 2.5 incidenten meld formulier maken voor gebruiker | 11-5-2017 | 18-5-2017 | 3H | Armand/Kaan | D |

\*S=schriftelijk T=toelichting D=digitaal