Plan van aanpak

# Planning gebruikers

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizeren** | | | | | |
| **Subtaak** | **Begin datum** | **Eind datum** | **Duur** | **Wie** | **opleveringen** |
| Database gebruikers inrichten | 10-4-2017 | 13-4-2017 | 4,5H | Kaan | D |
| Overzicht gebruikers maken. | 13-4-2017 | 20-4-2017 | 2H | Kaan | D |
| Functie formulier toevoegen maken | 20-4-2017 | 27-4-2017 | 1,5H | Kaan | D |
| Gebruikers overzicht data laten ophalen uit mysql | 27-4-2017 | 4-5-2017 | 3H | Kaan | D |
| Formulier data verzenden naar mysql | 4-5-2017 | 11-5-2017 | 3H | Kaan | D |

\*S=schriftelijk T=toelichting D=digitaal